|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **R-. No, no he podido cumplir con todas las actividades en los tiempos definidos, pero cabe aclarar que cada vez estoy más cerca de retomar las actividades en su tiempo definido (Entre la semana del 14 de octubre y la semana del 21 de octubre debiese estar al día en las actividades). Uno de los factores que influyeron en los retrasos de las actividades es que le estaba dedicando más horas de las correspondidas a la práctica, pero ya me estructure y no debiese ocurrir nuevamente un atraso.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **R-. Para no usar de excusa el tema de la práctica converse con mis superiores que si bien realizará las actividades que me manden, aclare que la mayor parte de mi foco está en el proyecto. Entonces las formas de afrontar las dificultades de los atrasos de actividades es, si estudiaba 2 horas de práctica fuera del horario de práctica, dedicarle 30 minutos para estudiar la práctica y de este modo asignar esa 1 hora 30 minutos al proyecto. Esto me permitirá poder abarcar las actividades en las cuales estamos atrasados.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R-. Sin considerar el factor que estamos atrasados con las actividades, considero que mi trabajo ha sido bueno, ya que desde el comienzo he investigado para poder realizar un proyecto bueno, que esté bien estructurado y que sea escalable para el futuro.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **R-. No se me ocurre nada de momento.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **R-. No, ya que las actividades fueron distribuidas a la par, es decir que mi compañero Esteban Núñez, tiene asignada las mismas actividades que yo.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **R-. La verdad el trabajo en grupo es bueno, ya que ya he trabajado anteriormente con Esteban Núñez y sabemos como trabajar y comunicarnos. Podríamos mejorar en el tema de aumentar horas a la dedicación del proyecto para no volver a atrasarnos.** |